02/07/25

Daily 1

- ¿Qué se hizo hasta ahora?

Hoy se armó y se dividió el grupo acorde a la jerarquía correspondiente.

Luego el Product Owner fue convocado para tener una reunión con un cliente y discutir acerca de lo que requiere para su empresa y los términos para a solucionar los problemas acorde a lo pedido

- ¿Qué se va a hacer hoy?

- Crear Github.

- Recopilar información de la empresa(entrevista).

- Recopilar información de los empleados en base al problema(encuesta).

- Dividir tareas.

- ¿Cómo se va a hacer?

- Planning Poker https://planningpokeronline.com/ZO8ZPe56MW7l5ArnEr6r/

- Revisando entrevista.

- Creando encuesta.

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07/07/25

Daily 2

- ¿Qué se hizo hasta ahora?

Lo que realizamos hasta ahora fue el repositorio de GitHub, la encuesta para los empleados, el planning poker y organizamos los requerimientos en base al problema que tiene el cliente.

- ¿Qué se va a hacer hoy?

Realizar los dos primeros diagramas (Gantt y CPM) las tareas que vamos a representar en cada diagrama van a ser enumeradas en base a las cosas que se realizaron o se deben realizar desde la entrevista.

- ¿Cómo se va a hacer?

Vamos a separarnos en dos grupos de 2 personas cada uno al ser un grupo de 4 personas en total, un grupo tiene el Scrum Master y otro al Product Owner. Uno de los grupos se encarga de realizar el diagrama de Gantt y el otro el diagrama de CPM.

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04/08/25

Daily 3

- ¿Qué se hizo hasta ahora?

Hasta ahora se pudo hacer el diagrama de GANTT y analizar como debe ser el CPM, encontramos un par de conflictos en eso, pero bueno ya lo vamos a resolver.

- ¿Qué se va a hacer hoy?

Hoy se va a hacer el diagrama de DFD, vamos a realizar 2 niveles solamente, no creemos que sea necesario hacer más.

- ¿Cómo se va a hacer?

Vamos a tener en cuenta los requerimientos y pensar en las funcionalidades que requiere el programa (Product Backlog)

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06/08/25

Daily 4

- ¿Qué se hizo hasta ahora?

Hasta ahora se pudo realizar el DFD y lo realizamos lo más completo posible (hasta 2 niveles).

- ¿Qué se va a hacer hoy?

En el dia de hoy vamos a Realizar el diagrama de CASO DE USO.

- ¿Cómo se va a hacer?

Vamos a juntarnos entre todos los del grupo a realizar el diagrama (ya que no recordamos bien cómo se hacía)

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08/08/25

Daily 5

- ¿Qué se hizo hasta ahora?

Hasta ahora realizamos el CASO DE USO, quedamos satisfechos con el resultado.

- ¿Qué se va a hacer hoy?

Hoy vamos a realizar el DER y con ello vamos a empezar la base de datos en base a este mismo diagrama.

- ¿Cómo se va a hacer?

Vamos a hacerlo en un archivo de draw.io como los demás diagramas, y vamos a ir haciéndolo y opinando de a dos grupos de dos.

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11/08/25

Daily 6

- ¿Qué se hizo hasta ahora?

Hasta ahora ya realizamos todos los diagramas, el otro día terminamos el DER y la base de datos.

- ¿Qué se va a hacer hoy?

Hoy vamos a poner la base de datos en VSC, así como también empezar la interfaz gráfica con HTML y CSS.

- ¿Cómo se va a hacer?

Vamos a instalar extensiones de python, ya que la base de datos va a ir en formato de python, no de MySql. Luego vamos a crear un archivo de “index.html” enlazado a un archivo “styles.css”

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13/08/25

Daily 7

- ¿Qué se hizo hasta ahora?

Ya se realizó el traslado de la base de datos al VSC en formato de python y se empezó la parte del HTML y CSS

- ¿Qué se va a hacer hoy?

Hoy se va a discutir y diseñar el boceto de cómo debería verse todo.

- ¿Cómo se va a hacer?

Vamos a juntarnos en grupo e ir probando colores y formatos en la pagina segun en la sección que estemos.

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15/08/25

Daily 8

- ¿Qué se hizo hasta ahora?

Hasta ahora ya pudimos asentar una idea clara de la base de la página y se está empezando a ver como lo pensábamos.

- ¿Qué se va a hacer hoy?

Hoy se va a estar probando la base de datos y se va a empezar a realizar funciones para probar algunas cosas de las que tenemos dudas. También planeamos vincular Python con HTML mediante FLASK.

- ¿Cómo se va a hacer?

Vamos a separarnos en grupos de dos, un grupo va a estar conectando el visual con FLASK. El otro va a estar probando la base de datos y avanzando con el html y css.

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16/08/25

Daily 9

- ¿Qué se hizo hasta ahora?

Hasta ahora ya se pudo vincular FLASK y tuvimos que modificar la base de datos debido a nuevas funciones y cosas que nos dimos cuenta que faltaban, por ende también tuvimos que modificar el DER, CASO DE USO y DFD.

- ¿Qué se va a hacer hoy?

Hoy se va a ver si faltan funcionalidades o si ya está todo listo para acomodar el CPM y el GANTT con los últimos ajustes para ya tener todo dado por finalizado.

- ¿Cómo se va a hacer?

Vamos a realizar un meet para compartir ideas y opiniones.

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17/08/25

Daily 10

- ¿Qué se hizo hasta ahora?

Hasta ahora se modificaron algunas cosas mínimas de lo visual del proyecto y está terminado, todo lo que podía ser modificado se modificó y se acomodo todo para que sea acorde a lo que se hizo.

- ¿Qué se va a hacer hoy?

Hoy ya vamos a subir en GitHub la carpeta del proyecto y listo.

- ¿Cómo se va a hacer?

Una persona del grupo va a crear una Branch y se va a subir allí.